АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____.__________.2020                  г. Конаково            № ______

О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 23.11.2017 № 676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы»

В соответствии с Решением Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019 г. № 110 «О бюджете Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Собрания депутатов Конаковского района от 27.02.2020 г. № 126 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 19.12.2019 г. № 110 «О бюджете Конаковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 № 439 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Конаковский район» Тверской области», руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 23.11.2017 № 676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1 	В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. 	Подраздел 3 Раздела 3 муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. 	Приложение к муниципальной программе «Характеристика муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 — 2022 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 221 от 27.03.2020 "О внесении изменений в Постановление Администрации Конаковского района Тверской области от 23.11.2017 № 676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018-2022 годы» признать утратившими силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Конаковский район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Конаковского района                            О.В. Лобановский

Подготовлено:

Заведующий отделом жилищно-коммунального

хозяйства администрации Конаковского района               В.И. Смитюх

Согласовано:

Заместитель главы администрации

Конаковского района по жилищно-

коммунальному хозяйству                                Н.И. Малахова

Заместитель главы администрации

Конаковского района по правовым вопросам,

Управляющий делами                                      А.Г. Рябова

Начальник Управления финансов

администрации Конаковского района                       С.Н. Двойных

Заведующий отделом экономики

администрации Конаковского района                        Н.В. Шилова

Заведующий юридическим отделом

администрации Конаковского района                    Ю.Н. Боровикова

Разослано: общий отдел, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, Управление финансов, отдел экономики, пресслужба.

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Конаковского района Тверской области

от "___" _________ 2020 г. № _____

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 197 227,327 тыс. рублей. По годам ее реализации в разрезе подпрограммы: 2018 год –24 779,231 тыс. руб. Подпрограмма 1 -24 779,231 тыс. рублей, областной бюджет - 22 720,831 тыс. рублей, Конаковский район - 2 058,400 тыс. рублей; 2019 год – 160 093,796 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 160 093,796 тыс. рублей, областной бюджет – 123 860,890 тыс. рублей, Конаковский район – 36 232,906 тыс. рублей; 2020 год – 12 354,300 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 12 354,300 тыс. рублей, областной бюджет - 2 863,525 тыс. рублей, Конаковский район - 9 490,775 тыс. рублей; 2021 год – 0,000 тыс. руб. Подпрограмма 1 - 0,000 тыс. рублей, областной бюджет - 0,000 тыс. рублей, Конаковский район - 0,000 тыс. рублей; 2022 год – 0,000 тыс. руб. Подпрограмма 1 - 0,000 тыс. рублей, областной бюджет - 0,000 тыс. рублей, Конаковский район - 0,000 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Конаковского района Тверской области

от "___" _________ 2020 г. № _____

«

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001.	«Реализация проекта реконструкции моста через ручей, расположенного на автодороге д. Архангельское —              д. Спиридово Дмитровогорского с/п».

Административное мероприятие 1.002. «Осуществление контроля за качеством выполнения работ по реконструкции моста».

Решение Задачи 2 Подпрограммы осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001.	«Оплата задолженности по строительству объекта теплоэнергетического комплекса д. Ручьи»;

Мероприятие 2.002.	«Оплата задолженности по финансированию затрат по объектам теплоэнергетических комплексов с. Городня»;

Мероприятие 2.003.	«Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи»;

Мероприятие 2.004.	«Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня»;

Мероприятие 2.005.	«Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово»;

Мероприятие 2.006.	«Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Городня»;

Мероприятие 2.007.	«Иной межбюджетный трансферт на проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса Первомайскому сельскому поселению»;

Мероприятие 2.008.	«Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Селихово»;

Мероприятие 2.009.	«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования Тверской области»;

Мероприятие 2.010.	«Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района».

Мероприятие 2.011.	«Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области»;

Мероприятие 2.012.	«Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств бюджета Конаковского района»;

Мероприятие 2.013.	«Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Городенского сельского поселений»;

Выполнение каждого мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей Муниципальной программе.

»

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Конаковского района Тверской области

от "___" _________ 2020 г. № _____

«

Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы, составляет 197 227,327 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице

| № п/п | Наименование показателя | По годам реализации муниципальной программ |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МП «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район» Тверской области» на 2018 — 2022 годы | 24779,231 | 160 093,796 | 12 354,300 | 0,0 | 0,0 | 197227,327 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района» | 24779,231 | 160 093,796 | 12 354,300 | 0,0 | 0,0 | 197227,327 |
| 3 | Задача 1 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» | 2427,236 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2427,236 |
| 4 | Мероприятие 1.001 «Реализация проекта реконструкции моста через ручей, расположенного на автодороге д. Архангельское — д. Спиридово Дмитровогорского с/п» | 2427,236 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2427,236 |
| 5 | Задача 2«Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений» | 22 351,995 | 160 093,796 | 12 354,300 | 0,0 | 0,0 | 194 800,091 |
| 6 | Мероприятие 2.001.« Оплата задолженности по строительству объекта теплоэнергетического комплекса д. Ручьи» | 174,490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,490 |
| 7 | Мероприятие 2.002.«Оплата задолженности по финансированию затрат по объектам теплоэнергетических комплексов с. Городня» | 2 003,680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 003,680 |
| 8 | Мероприятие 2.003.«Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д. Ручьи» | 2 842,557 | 1 134,898 | 420,000 | 0,0 | 0,0 | 4 397,455 |
| 9 | Мероприятие 2.004 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня» | 2 184,894 | 992,317 | 3 567,620 | 0,0 | 0,0 | 6 744,831 |
| 10 | Мероприятие 2.005 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово» | 800,655 | 110,000 | 4 326,155 | 0,0 | 0,0 | 5 236,810 |
| 11 | Мероприятие 2.006 «Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Городня» | 703,888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,888 |
| 12 | Мероприятие 2.007 «Иной межбюджетный трансферт на проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса Первомайскому сельскому поселению» | 777,131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777,131 |
| 13 | Мероприятие 2.008 «Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Селихово» | 0,0 | 3030,391 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3030,391 |
| 14 | Мероприятие 2.009 «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования Тверской области» | 10 806,300 | 122 032,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 838, 800 |
| 15 | Мероприятие 2.010 «Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района» | 2058,400 | 30 508,200 | 2 863,525 | 0,0 | 0,0 | 35 430,125 |
| 16 | Мероприятие 2.011 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области» | 0,0 | 1 828,390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 828,390 |
| 17 | Мероприятие 2.012 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств бюджета Конаковского района» | 0,0 | 457,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,100 |
| 18 | Мероприятие 2.013 «Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Городенского сельского поселений" | 0,0 | 0,0 | 1 177,000 | 0,0 | 0,0 | 1 177,000 |

»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Постановлению Администрации Конаковского айона Тверской области №_______от "__"_______2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение к муниципальной программе МО «Конаковский район» Тверской области «Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области» на 2018 — 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области " на 2018 — 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области - Администрация Конаковского района Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор и ответственый исполнитель муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области -Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Конаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Программа - муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год | значение |  |  |  |  | год достижения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 28 |  | 29 | 30 |  | 31 |  | 32 | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа , всего | тыс. руб. | 24 779,231 |  | 160 093,796 | 12 354,300 |  | 0,0 |  | 0,0 | 197 227,327 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Удовлетворенность сельского населения уровнем предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и качеством автомобильных дорог» общего пользования» | % | 52,0 |  | 60,0 | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 «Количество проектов комплексного развития сельских территорий, реализованных в рамках данной муниципальной программы» | ед. | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района» | тыс. руб. | 24 779,231 |  | 160 093,796 | 12 354,300 |  | 0,0 |  | 0,0 | 197 227,327 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами» | тыс. руб. | 2 427,236 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 427,236 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество объектов транспортно-инженерной инфраструктуры после капитального ремонта» | ед. | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 1.001 «Реализация проекта реконструкции моста через ручей, расположенного на автодороге д. Архангельское — д.Спиридово Дмитровогорского с/п» | тыс. руб. | 2 427,236 |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 427,236 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Площадь объекта транспортно-инженерной инфраструктуры (моста) после реконструкции» | кв. м | 113,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 113,1 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.002 «Осуществление контроля за качеством выполнения работ по реконструкции моста» | да-1/нет-0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 «Повышение уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений» | тыс. руб. | 22 351,995 |  | 160 093,796 | 12 354,300 |  | 0,0 |  | 0,0 | 194 800,091 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» | % | 35,00 |  | 30,00 | 23,00 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,00 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятие 2.001 «Оплата задолженности по строительству объекта теплоэнергетического комплекса д. Ручьи» | тыс. руб. | 174,490 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 174,490 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Отсутствие уровня задолженности» | % | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Мероприятие 2.002 «Оплата задолженности по финансированию затрат по объектам теплоэнергетических комплексов с. Городня» | тыс. руб. | 2 003,680 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 003,680 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Отсутствие уровня задолженности» | % | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Мероприятие 2.003 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса д.Ручьи» | тыс. руб. | 2 842,557 |  | 1 134,898 | 420,000 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 397,455 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Снижение уровня потерь тепловой энергии в с.Ручьи» | % | 45,00 |  | 10,0 | 4,7 |  | 4,7 |  | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | Мероприятие 2.004 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Городня» | тыс. руб. | 2 184,894 |  | 992,317 | 3 567,620 |  | 0,0 |  | 0,0 | 6 744,831 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Снижение уровня потерь тепловой энергии в с.Городня» | % | 60,0 |  | 60,0 | 26,8 |  | 26,8 |  | 26,8 | 26,8 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | Мероприятие 2.005 «Выполнение работ по объектам теплоэнергетического комплекса с. Селихово» | тыс. руб. | 800,655 |  | 110,000 | 4 326,155 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5236,810 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Снижение уровня потерь тепловой энергии в с.Селихово» | ед. | 35,0 |  | 35,0 | 25,0 |  | 4,7 |  | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | Мероприятие 2.006 «Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Городня» | тыс. руб. | 703,888 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 703,888 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Протяженность газопровода высокого давления» | км | 6,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6,4 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | Мероприятие 2.007 «Иной межбюджетный трансферт на проведение капитального ремонта объекта теплоэнергетического комплекса Первомайскому сельскому поселению» | тыс. руб. | 777,131 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 777,131 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество модернизированных объектов» | % | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мероприятие 2.008 «Софинансирование инвестиционных проектов развития системы газоснабжения с. Селихово» | тыс. руб. | 0,0 |  | 3030,391 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3030,391 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество газифицированных населенных пунктов» | ед | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Мероприятие 2.009 «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования Тверской области» | тыс. руб. | 10 806,300 |  | 122 032,500 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 132 838,800 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество модернизированных объектов» | ед. | 1 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | Мероприятие 2.010 «Расходы на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Конаковского района» | тыс. руб. | 2 058,400 |  | 30 508,200 | 2863,525 |  | 0,0 |  | 0,0 | 35 430,125 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество модернизированных объектов» | ед. | 1 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Мероприятие 2.011 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области» | тыс. руб. | 0,0 |  | 1 828,390 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 828,390 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Снижение уровня потерь тепловой энергии в д. Старое Мелково» | % | 0 |  | 2,6 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 7 | 0 | 0 | Мероприятие 2.012 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств бюджета Конаковского района» | тыс. руб. | 0,0 |  | 457,100 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 457,100 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Снижение уровня потерь тепловой энергии в д. Старое Мелково» | ед. | 0 |  | 2,6 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятие 2.013 «Выполнение проектных работ по газификации населенных пунктов Городенского сельского поселений» | тыс. руб. | 0,0 |  | 0,000 | 1177,000 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 177,000 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 «Количество жилых домов подлежащих газификации в д. Кошелево» | ед. | 0 |  | 0,0 | 10 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |