Приложение № 1

к постановлению администрации

Конаковского района № 221

от 21.02.2012 г.

П Л А Н

мероприятий по переходу на межведомственное и муниципальное взаимодействие

при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Конаковском районе

| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Образование рабочей группы администрации Конаковского района по переходу на межведомственное взаимодействие (долее МВ) при предоставлении государственных и муниципальных услуг (МУ) | До 10.02.2012 | Правовой акт о создании рабочей группы и утверждение ее состава | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
| 2. | Определение перечня МУ с элементами МВ, формирование плана перевода МУ на МВ | До 10.02.2012 | Правовой акт об утверждении перечня МУ, плана перевода МУ на МВ | Фомченко СП Члены РГ: Веселовская Е.Д., Аньшаков А.А., Новикова Л.А., Лукин Н.П. |
| 3. | Разработка технологических карт МВ (далее: ТК МВ) (по каждой МУ с элементами МВ): | До 29.02.2012 |  | Фомченко С.П. Илютина А.А.. Лукин Н.П. |
|  | а) определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении исполнительных органов госвласти и органов МСУ, необходимых для предоставления МУ | До 20.02.2012 | ТК МВ | Фомченко С.П. Новикова Л.А. Лукин Н.П. |
|  | б) определение способов МВ | До 29.02.2012 | ТК МВ | Фомчнеко С.П. Лукин Н.П. |
|  | в) согласование и утверждение ТКМВ | До 01.03.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения ТКМВ | Фомченко С.П. Илютина А.А. Лукин Н.П. |
| 4. | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления МУ посредством МВ. Подготовка и согласование планов внесения изменений в МПА | До 01.03.2012 | Перечень МПА, в который надо внести изменения | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
| 5. | Внесение изменений в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов в муниципальном образовании Тверской области (при необходимости) | До 30.01.2012 | Правовой акт, вносящий изменения в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
| 6. | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
|  | а) разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг (внесение в них изменений) | До 30.05.2012 | Муниципальные нормативные правовые акты | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
|  | б) внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | До 01.03.2012 | Муниципальные правовые акты | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
|  | в) разработка и утверждение порядка межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 01.03.2012 | Нормативный правовой акт, утверждающий порядок межведомственного взаимодействия | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
| 7. | Разработка и утверждение перечня необходимых для реализации МВ интерфейсов доступа к информационным системам в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | До 01.03.2012 | Перечень интерфейсов доступа (электронных сервисов и т.п.), которые надо разработать для реализации МВ | Фомченко С.П. Лукин Н.П. |
| 8. | Адаптация типового решения ведомственных информационных систем для обеспечения предоставления МУ в режиме МВ | До 15.04.2012 | НПА, определяющий дату начала эксплуатации ВИС | Фомченко С.П. Лукин Н.П. |
| 9. | Подключение к региональной системе МВ электронного взаимодействия (далее – РСМ ЭВ) | До 15.05.2012 | Отчет об исполнении требований по подключению к РСМЭВ оператору РСМЭВ | Фомченко С.П. Лукин Н.П. |
| 10. | Тестирование электронных сервиров РСМ ЭВ | До 30.05.2012 | Протоколы тестирования ЭС, согласованных со всеми МВ | Фомченко С.П. Лукин Н.П. |
| 11. | Заключение соглашения с региональным удостоверяющим центром на получение электронных подписей для муниципальных служащих, участвующих в МВ ЭВ | До 30.05.2012 | Заключение соглашения | Фомченко С.П. Илютина А.А. Лукин Н.П. |
| 12. | проведение обучающего семинара для муниципальных служащих по вопросам организации МВ при предоставлении государственных (муниципальных) услуг | До 15.06.2012 | Отчет о проведении семинара в ПТО | Фомченко С.П. Илютина А.А. Лукин Н.П. |
| 13. | Разработка плана мероприятий на 2012 год по информации населения МО "Конаковский район" о требованиях ФЗ № 210 | До 01.07.2012 | План мерпориятий | Фомченко С.П. Илютина А.А. |
| 14. | Контроль выполнения плана мероприятий | В течение 2012 | Информация на рабочую группу в ПТО | Фомченко С.П. Илютина А.А. |